AXIS

Adaptive eXperience & Intelligence System

________________________________________

Informe de Estado del MVP

Hallazgos, Gaps y Hoja de Ruta hacia Producción

AXIS · agosto 2026

# 1. Estado del MVP - Lo que está funcionando

El MVP de AXIS ha sido construido sobre Laravel 12, Filament v5, PHP 8.2 y MariaDB, desplegado en axis.jlds.dev mediante túnel Cloudflare con HTTPS forzado. A continuación se detalla lo que está operativo y validado en entorno real.

1.1 Infraestructura y autenticación

- Cuatro paneles Filament independientes: Admin (/admin), Coach (/coach), Manager (/manager) y Trainee (/mi-programa)

- Control de acceso por rol implementado en canAccessPanel() del modelo User

- Sesiones con driver=file para evitar conflictos de dominio en HTTPS

- URL scheme forzado a HTTPS en AppServiceProvider

- Túnel Cloudflare activo y estable en axis.jlds.dev

1.2 Portal Trainee - Operativo

- Dashboard con semáforo semanal: interacciones, rituales y evidencias con barras de progreso

- Trayectoria visual de sub-roles por fase (A, B, C) con estado: acreditado, en curso, pendiente

- Registro de interacciones de campo con validación automática de las 5 normas

- Carga de evidencias vinculadas a ritual con flujo de correccion cuando el coach solicita revision

- Vista de feedback con confirmación de lectura (acknowledge) por parte del trainee

- Expediente profesional con KPIs históricos, logros de sub-roles e historial de snapshots

1.3 Panel Coach - Operativo

- Dashboard con KPIs del equipo: trainees activos, evidencias pendientes, trainees en riesgo

- Gestión de evidencias con acciones: Aprobar, Solicitar revision, Rechazar (con notas obligatorias)

- Creación de sesiones de feedback estructurado con selector de trainee, tipo de sesion y ritual foco

- Validación de mínimo 30 palabras en fortalezas y brechas del feedback

- Gestión de interacciones y evaluaciones con formularios en español

- Acciones en programa: Cerrar semana, Abrir nueva semana, Acreditar sub-rol, Recomendar ascenso

1.4 Panel Manager - Operativo

- Dashboard ejecutivo con KPIs consolidados: activos, graduados, en riesgo, evidencias pendientes

- Vista de programas con filtro por estado y por ascenso pendiente

- Flujo de aprobación de ascenso: Aprobar, Solicitar más evidencia, Rechazar

- Infolist del programa con datos de progreso semanal y sección de recomendación del coach

1.5 Notificaciones - Operativo

- Notificación al trainee cuando el coach publica feedback (tipo: feedback_ready)

- Notificación al trainee cuando se acredita un sub-rol (tipo: subrole_achieved)

- Notificación al trainee y al coach cuando gerencia aprueba el ascenso (tipo: subrole_achieved, kpi_alert)

- Comando artisan axis:notificaciones-semanales ejecutable manualmente y programado cada jueves 08:00 México City

- Alerta semanal a trainees con evidencias faltantes (tipo: evidence_due)

- Alerta semanal a coaches con trainees sin interacciones validas (tipo: ritual_alert)

1.6 Landing page - Operativa

- Diseño con Fraunces + Plus Jakarta Sans, fondo crema, paleta Advance (#1B2F6E, #5BB8E8, #E84444)

- Animaciones con AOS, contador animado de estadísticas, imagen de fondo Unsplash

- Secciones: Hero, Trust bar, Números, Problema/Solución, Proceso, Roles, Formula, CTA

- SEO básico: meta description, og:title, og:description, robots index/follow

- Navbar con scroll detection y acceso directo por rol

# 2. Gaps críticos identificados

Durante el desarrollo del MVP se identificaron los siguientes gaps que requieren atención antes de compartir con usuarios reales o escalar a produccion.

2.1 Bug critico - TrayectoriaSubrolesWidget

SEVERIDAD: ALTA

El widget de trayectoria de sub-roles hace pluck("subrole_name") pero la columna real en la tabla subrole_achievements se llama "subrole". Esto causa que los logros acreditados nunca aparezcan marcados como tales en el dashboard del trainee, aunque existan en la base de datos.

Fix: cambiar pluck("subrole_name") por pluck("subrole") en TrayectoriaSubrolesWidget.php.

2.2 Panel Admin - sin implementar

SEVERIDAD: ALTA

El AdminPanelProvider existe y funciona, pero no tiene ningun Resource implementado. Actualmente la creacion de usuarios, rituales, fases y programas solo puede hacerse directamente en la base de datos. Esto hace imposible la operacion autonoma del sistema por parte de Advance sin acceso tecnico.

Resources necesarios en orden de prioridad:

- UserResource - CRUD de usuarios con asignacion de roles, region y estado activo

- RitualResource - gestion del catalogo de 28 rituales con fase, frecuencia y tipo de evidencia

- ProgramPhaseResource - gestion de fases A-E con semanas de inicio y fin

- TrainingProgramResource - vista global de todos los programas con acciones de gestion

- WeeklyTrackingResource - apertura y cierre manual de semanas por programa

2.3 Apertura automatica de semanas

SEVERIDAD: MEDIA

La relacion currentWeekTracking busca status = in_progress. Si el coach no abre la semana manualmente cada lunes, todos los widgets del trainee muestran 0/0 y el semaforo queda en gris. En produccion esto es un punto de fallo critico que dependera de la disciplina del coach.

Solucion: comando axis:abrir-semana-automatica programado cada lunes a las 06:00 hora Mexico que verifique si existe semana activa y la abra si no existe.

2.4 Notificaciones sin vista en paneles

SEVERIDAD: MEDIA

Las notificaciones se guardan correctamente en la tabla notifications pero ningun panel las muestra al usuario. El trainee no tiene forma de saber que tiene notificaciones pendientes a menos que navegue activamente por el sistema.

Solucion: widget de notificaciones en el dashboard del Trainee con badge de no leidas y boton de marcar como leida.

2.5 KPI Snapshots vacios en expediente

SEVERIDAD: MEDIA

Los KPI Snapshots solo se generan cuando el Coach cierra una semana manualmente desde el panel. Si el coach no ejecuta esta accion, el expediente del trainee muestra guiones en todos los indicadores historicos, vaciando el valor central del producto.

Solucion: incluir generacion automatica de snapshot en el comando semanal del scheduler.

2.6 Datos demo en estado invalido

SEVERIDAD: BAJA

El usuario trainee1@axis.test (Juan Perez) fue graduado durante las pruebas del flujo de ascenso. Su programa tiene status = graduated, lo que lo excluye del panel de programas activos y hace que su dashboard no cargue datos.

Fix: actualizar status del programa de Juan Perez a active y limpiar los campos de promotion_recommended_at.

# 3. Hoja de ruta - Próxima iteración MVP

Las siguientes tareas están ordenadas por prioridad de impacto en la experiencia del usuario real y la operabilidad del sistema sin intervención técnica.

| Prioridad | Descripcion | Esfuerzo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 - Critico | Fix subrole_name → subrole en TrayectoriaSubrolesWidget | 30 min | Trayectoria de sub-roles funciona correctamente para todos los trainees |
| P1 - Critico | Reset datos demo (Juan Perez a active) | 15 min | Datos demo válidos para demostración a stakeholders |
| P1 - Critico | UserResource en panel Admin | 4-6 h | Advance puede crear y gestionar usuarios sin acceso técnico |
| P2 - Alto | RitualResource y ProgramPhaseResource en Admin | 3-4 h | Catálogo de rituales y fases gestionable por el equipo |
| P2 - Alto | Apertura automática de semanas (scheduler lunes) | 2 h | Elimina dependencia del coach para que el semáforo funcione |
| P2 - Alto | Widget notificaciones en dashboard Trainee | 3 h | Trainee ve alertas pendientes sin navegar el sistema |
| P3 - Medio | KPI Snapshot automatico en scheduler | 2 h | Expediente siempre con datos, aunque el coach no cierre semana |
| P3 - Medio | TrainingProgramResource y WeeklyTrackingResource en Admin | 4 h | Gestión completa de programas desde el panel admin |
| P3 - Medio | Prueba end-to-end completa con usuarios reales | 1 dia | Validación de todos los flujos en condiciones reales |
| P4 - Bajo | Favicon y meta OG image para landing | 1 h | Presencia profesional al compartir el link en redes o mensajes |

# 4. Hoja de ruta - Producción (si se aprueba el proyecto)

Las siguientes capacidades representan la evolución natural del sistema una vez validado el MVP con usuarios reales. Se presentan en fases para permitir priorización según presupuesto y tiempo.

Fase 2 - Nucleo completo (estimado: 6-8 semanas)

4.1 Exportación del expediente a PDF

El expediente profesional es el artefacto de mayor valor del sistema. En produccion, el trainee y la gerencia deben poder descargarlo como PDF firmado digitalmente para uso en evaluaciones de desempeno, promociones formales o portafolio profesional. Requiere integracion con libreria de generacion de PDF (dompdf o wkhtmltopdf) y diseno de plantilla de expediente.

4.2 Gráficos de progreso personal

El prompt original especifica gráficos de evolución de las últimas 8 semanas para interacciones, rituales y calidad de rubrica. Actualmente el expediente muestra una tabla de KPIs historicos pero sin visualización grafica. Implementar con Chart.js integrado en vistas Blade o componentes Livewire.

4.3 Sistema de notificaciones push

Las notificaciones actuales son solo in-app (base de datos). En producción se requieren notificaciones push para movil via PWA (service workers) y email via Mailgun o Resend. Especialmente crítico para los recordatorios de evidencias faltantes del jueves.

4.4 PWA Mobile-first

El prompt original especifica que el trainee está en campo, no en oficina, y que la carga de evidencias debe funcionar en 3 taps desde el celular. La implementación actual en Filament no es mobile-first. Para producción se recomienda construir una vista PWA separada optimizada para móvil usando el mismo backend Laravel con API routes.

4.5 Integracion CRM

La norma 4 de validez de interacciones requiere que la visita este registrada en el CRM antes del corte. Actualmente es un toggle manual (si/no). En producción se debe integrar con el CRM de Advance para validar automáticamente si la interacción existe en el CRM por nombre de cliente y fecha.

Fase 3 - Optimización (estimado: 4-6 semanas adicionales)

4.6 API publica documentada

Para integraciones futuras con otros sistemas de Advance (ERP, CRM, RRHH) se requiere una API REST documentada con autenticación por tokens. Laravel Sanctum + Scribe para documentación automática.

4.7 Analytics avanzados para gerencia

El tablero ejecutivo actual muestra KPIs del momento. En producción gerencia necesita tendencias, comparación entre cohortes de trainees, predicción de trainees en riesgo de deserción y correlación entre rituales ejecutados y win rate.

4.8 Auditoria y logs de seguridad

En producción cada acción critica (aprobar ascenso, rechazar evidencia, acreditar sub-rol) debe quedar registrada en un log de auditoria inmutable con usuario, timestamp y valores anteriores/posterior. Implementar con el paquete Laravel Auditing.

Fase 4 - Tutor IA (estimado: 8-12 semanas adicionales)

4.9 Base de conocimiento vectorizada

Vectorizar los 28 rituales, los 9 pasos de la venta, el framework SPICED, la metodología ATAR y los materiales de entrenamiento usando embeddings de Anthropic o OpenAI, almacenados en pgvector sobre la misma base de datos PostgreSQL.

4.10 Chat del tutor dentro de la plataforma

Tutor conversacional integrado en el panel Trainee que responde únicamente sobre el contenido de la fase actual del trainee, conecta la teoría con rituales específicos ya ejecutados y registra cada consulta en el expediente como indicador de autogestión. Implementar con Claude API (claude-sonnet-4-6) y streaming de respuestas via Livewire.

# 5. Consideraciones técnicas para producción

5.1 Base de datos

- Migrar de MariaDB (XAMPP local) a MySQL 8.0 gestionado en producción (PlanetScale, Railway o RDS)

- Implementar backups automáticos diarios con retención de 30 días

- Revisar índices en tablas de alto volumen: field_interactions, evidences, weekly_tracking

- Configurar connection pooling para soportar múltiples usuarios concurrentes

5.2 Servidor y despliegue

- Migrar de tunel Cloudflare (solucion temporal) a servidor VPS con Nginx o a Laravel Forge

- Configurar queue worker para Jobs asíncronos (actualmente Services sincrono - adecuado para MVP, no para producción)

- Implementar Redis para cache de sesiones y consultas frecuentes de dashboard

- Configurar CI/CD con GitHub Actions para despliegue automático en merge a main

5.3 Seguridad

- Implementar rate limiting en rutas de autenticación (ya disponible en Laravel, solo activar)

- Revisar politicas CORS para la API publica cuando se implemente

- Configurar Content Security Policy headers en producción

- Implementar 2FA opcional para roles de Coach y Manager

- Auditoria de permisos: verificar que ningún trainee pueda acceder a datos de otro trainee

5.4 Almacenamiento de archivos

- Migrar carga de evidencias de URL externa (Google Drive) a almacenamiento propio en S3 o Cloudflare R2

- Implementar validacion de tipo y tamaño de archivo antes de guardar

- Configurar CDN para servir archivos de evidencias con latencia mínima en Latinoamérica

# 6. Principio rector del producto

"El vendedor debe ser dueño de su propia historia de desempeño."

Cada decisión técnica tomada durante el desarrollo del MVP fue evaluada contra este principio. El expediente profesional, el semáforo semanal, la confirmación de lectura del feedback y el flujo de ascenso basado en evidencia son manifestaciones directas de este principio en código.

AXIS no es un sistema de control. Es un sistema de visibilidad. La tecnología sirve al proceso de aprendizaje, no al revés.